

**У К Р А Ї Н А**

**Кам’янсько-Дніпровська міська рада**

**Кам’янсько-Дніпровського району**

**Запорізької області**

**Тридцять друга сесія восьмого скликання**

**Р І Ш Е Н Н Я**

17 грудня 2019 року м. Кам’янка - Дніпровська № 27

Про затвердження Програми запобігання

підтоплення території об’єднаної територіальної

громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради

на 2020-2022 роки

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 85, 91 Бюджетного кодексу України, Водним кодексом України, Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», з метою запобігання підтоплення території населених пунктів об’єднаної територіальної громади, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – економічного розвитку міста, інфраструктури, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Міський голова В.В. Антоненко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

17.12.2019 р. № 27

П Р О Г Р А М А

запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної

громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розробки  Програми | Виконавчий комітет Кам’янсько - Дніпровської міської ради |
| 2. | Підстава для розробки Програми | ст. ст. 85, 91 Бюджетного кодексу України, Водний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» |
| 3. | Регіональні замовники  Програми | Кам’янсько - Дніпровська міська рада, Нікопольське регіональне управління водних ресурсів Кам’янсько-Дніпровська дільниця |
| 4. | Розробник Програми | Відділ економічного розвитку, інфраструктури та інвестицій виконавчого комітету Кам’янсько – Дніпровської міської ради |
| 5. | Співрозробник Програми | Нікопольське регіональне управління водних ресурсів Кам’янсько-Дніпровська дільниця |
| 6. | Відповідальний виконавець | Нікопольське регіональне управління водних ресурсів Кам’янсько-Дніпровська дільниця |
| 7. | Терміни реалізації Програми | 2020-2022 роки |
| 8. | Мета Програми | Створення умов для належного функціонування захисних гідротехнічних споруд, зниження рівня грунтових вод, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій на території населених пунктів Кам’янсько-Дніпровської міської ради |
| 9. | Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми усього, тис. грн. : | В межах фінансових можливостей  (Додаток 1 до Програми) |
| у тому числі кошти об’єднаної територіальної громади Кам’янсько – Дніпровської міської ради, тис. грн | В межах фінансових можливостей  (Додаток 1 до Програми) |
| 10. | Основні джерела фінансування | Фінансування здійснюватиметься за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади Кам’янсько – Дніпровської міської ради, в межах його фінансових можливостей, інших джерел, не заборонених законодавством |

ІІ.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням вимог Бюджетного Кодексу України, Водного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» та «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», прав людини на екологічне безпечне життя і здоров’я.

При розробці Програми враховувались норми екологічного права, нормативні акти з питань регулювання екологічних відносин, а також накопичений досвід у галузі раціонального природокористування. Обґрунтування заходів виконане з урахуванням діючих в України вимог чинного законодавства, законодавчих та нормативних актів.

Під час розробки Програми велася співпраця з Нікопольським регіональним управлінням водних ресурсів Кам’янсько-Дніпровська дільниця, чиї пропозиції та зауваження враховувались (лист від 29.03.2017 №177/01-07 «Щодо проблеми підтоплення»).

ІІІ.МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є вирішення проблеми попередження та запобігання підтоплення території населених пунктів об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради, захист їх від шкідливих дій вод і впровадження комплексу заходів, що реалізуються в ході реалізації Програми.

ІV. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТОВУВАННЯ

НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ

На даний час на території населених пунктів Кам’янсько-Дніпровської міської об’єднаної територіальної громади має місце підвищення рівня ґрунтових вод, як стале так і сезонне. Під час обстеження цих територій виявлено додаткові ділянки підтоплення приватного сектору.

В зоні ризику виявились наступні вулиці міста Кам’янка-Дніпровська:

район Центральної районної лікарні: вул. Набережна, вул. Каховська, вул. Міклея, Дружби; район Кам’янської компресорної станції:

вул. Набережна, Межова; в центральній частині міста: вул. Каховська, Щаслива, пров. Красіна, Віноградний. На підтоплення території впливає незадовільна робота вертикального дренажу та відсутність зливової каналізації.

Ділянки, що підпадають в зону ризику в селі Велика Знам’янка:

вул. Центральна (буд.335-495), вул. Соборна (буд.1-30), вул. Солов’їна (буд. 55-89), вул. Калинова (буд.77-109), вул. Коваля (буд. 1-35), вул. Шкільна (буд. 200-292), вул. Українська (буд. 149-215), провулки: Лікарняний, Басейний, Півоварський, Нахімова, Поштовий, Аптечний.

На підтоплення території впливає незадовільна робота вертикального дренажу протифільтраційної завіси. Через вкрай обмежене фінансування з державного бюджету управління водних ресурсів, вже декілька років не проводився ремонт свердловин вертикального дренажу Кам’янської протифільтраційної завіси. Це призвело до значного погіршення гідрогеологічної ситуації на захищених територіях міста Кам’янка-Дніпровська. Значно збільшилися площі підтоплених ділянок.

Поліпшення ситуації на підтоплених ділянках можливе лише за умови реалізації Програми, спрямованої на попередження та запобігання підтоплення, а саме:

-йорження труб;

-прокачування фільтру;

-чищення та продування колектору;

-обмеження будівництва та господарської діяльності;

-запобігання аварійним ситуаціям на інженерних спорудах і мережах;

-проведення моніторингу підтоплених ділянок.

V.ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ

РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Програма передбачає фінансування видатків на виконання першочергових робіт у вертикальному дренажу Кам’янсько-Дніпровської протифільтраційної завіси, розчищення скидних каналів. Виконання програми дасть можливість Нікопольському регіональному управлінню водних ресурсів провести ці роботи в повному обсязі. Реалізовуватиметься Програма протягом 2020-2022 років.

VІ.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування визначених у Програмі заходів здійснюється за рахунок власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради шляхом надання субвенції з бюджету об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради, яка передається із загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади до державного бюджету.

Фінансування за рахунок бюджетних коштів надається на безповоротній основі Нікопольському регіональному управлінню водних ресурсів, який є отримувачем коштів та замовником робіт.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки - Додаток 1 до Програми.

VІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання програми дозволить:

* забезпечити зниження рівня ґрунтових вод;
* захистити території від затоплення та підтоплення водами;
* попередити виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізувати можливі збитки від шкідливої дії вод.

VІІІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Перелік завдань і заходів реалізації Програми запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки зазначені в Додатку 2 до Програми.

Програма може коригуватись за необхідністю протягом періоду дії програми.

ІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Кам’янсько-Дніпровської міської ради.

Головний розпорядник коштів проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності отримувача фінансової підтримки, стану та ефективності використання бюджетних коштів.

Начальник відділу економічного

розвитку, інфраструктури та інвестицій Г.А. Шевердяєва

Додаток 1

до Програми запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько- Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки

(розділ VI)

ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ

Програму запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний обсяг фінансування | Витрати на виконання заходів та завдань реалізації Програми, тис. грн | | | |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Разом: |
| Обсяг ресурсів разом, у тому числі: | - | - | - | - |
| бюджет об’єднаної територіальної громади | - | - | - | - |

Начальник відділу економічного

розвитку, інфраструктури та інвестицій Г.А. Шевердяєва

Додаток 2

до Програми запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько- Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки

(розділ VIII)

П Е Р Е Л І К

завдань і заходів реалізації Програму запобігання підтоплення території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради

на 2020-2022 роки

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу і завдання | Орієнтовний обсяг фінансування, (тис. грн.) | | | |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Разом: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **ТПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** - передача коштів з бюджету об’єднаної територіальної громади Кам’янсько-Дніпровської міської ради (загальний фонд) до державного бюджету у вигляді субвенції, а саме:  - придбання паливно-мастильних матеріалів | - | - | - | - |
|  | Разом: | - | - | - | - |

Начальник відділу економічного

розвитку, інфраструктури та інвестицій Г.А. Шевердяєва