Додаток 2

до Програми будівництва, ремонту, утримання вулично –дорожньої мережі та підвищення безпеки руху на території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько – Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки (розділ VII)

П Е Р Е Л І К

завдань і заходів реалізації Програми будівництва, ремонту, утримання вулично – дорожньої мережі та підвищення безпеки руху на території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько –Дніпровської міської ради

на 2020-2022 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування заходу і завдання | Орієнтовний обсяг фінансування,  (тис. грн.) | | | | | | | | | | | | |
| 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | | Разом 2020-2022 роки: |
| Місцевий бюджет | Район  ний бюджет | Держав ний бюджет | Разом: | Місце  вий бюджет | Район  ний бюджет | Держав ний бюджет | Разом: | Місце  вий бюджет | Район  ний бюджет | Держав ний бюджет | Разом: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **ТПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів», у т.ч.:**  Кам’янсько-Дніпровське міське комунальное підприємство «Карат» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:  - оплата послуг з грейдерування комунальних доріг м.Кам’янка-Дніпровська | **200,0**  100,0 | **-**  **-** | **-**  **-** | **200,0**  100,0 | **-**  - | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**    - | **-**  - | **-**  **-** | **-**  - | **200,0**    100,0 |
| Разом за КП «Карат» | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Комунальне підприємство «АГРОЗНАМ’ЯНКА» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:  - оплата послуг з грейдерування комунальних доріг с. Велика Знам’янка | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Разом за КП «АГРОЗНАМ’ЯНКА» | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2 | **ТПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», у т.ч.:**  Комунальне підприємство «АГРОЗНАМ’ЯНКА» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:   * - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Водяна с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний (ямковий) ремонт дороги провулку Гвардійський с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Олімпійська с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Степова с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Загородня с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Патріотів с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Калинова с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької бласті; * - поточний ремонт дороги вулиці Лиманна с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області | **2542,738**  14,000  10,500  16,800  39,200  4,200  52,500  27,440  126,000 | **618,150**  -  -  -  -  -  -  -  - | **426,842**  -  -  -  -  -  -  -  200,000 | **3587,730**  14,000  10,500  16,800  39,200  4,200  52,500  27,440  326,000 | -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -    -  -  - | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-**  **-** | **-**  -  -  -  -  -  -  -  - | **3587,730**  14,000  10,500  16,800  39,200  4,200  52,500  27,440  326,000 |
|  | **Разом за КП «АГРОЗНАМ’ЯНКА»** | **290,640** | **-** | **200,000** | **490,640** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **490,640** |
| 3 | Комунальне підприємство «Карат» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:  - капітальний ремонт дороги провулка між вул.Таврійська та вул.Молодіжна м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;  - капітальний ремонт дороги по вул.Першотравнева від.№2 до №26 м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;  - капітальний ремонт дороги вул.Лелюшенко м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;  -встановлення по вул.Калинова м. Кам’янкаДніпровська штучної дорожньої нерівності «лежачій поліцейський» та дорожні знаки «Пагорб» (2шт);  - капітальний ремонт дороги між пров. Мічуріна та вул. Лелюшенко м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;  - поточний ремонт тротуару по вулиці Гоголя між буд.№5 та №7 м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;   * - поточний ремонт дороги вулиці Зелена м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Щаслива м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги проспекту 9 Травня м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Калинова м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Чкалова м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Хуторська м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Гоголя м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулка Толстого м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний ремонт дороги вулиці Набережна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Лиманна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулок Мічурино м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулок Челюскіна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області; * - поточний ремонт дороги вулиці Осіпенко м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулок Космічний м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулок Дружби м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулок Амурский м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Каховська м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Першотравнева м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулок Світлий м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги вулиці Зоряна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулку Приморський м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;**   - поточний ремонт дороги між вулицями Таврійська та Олександрівська м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області;   * - поточний ремонт дороги провулку Виноградний м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулку Шульгіна м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулку Гвардійський м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;** * - поточний ремонт дороги провулку Олега Кошового м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області;   -встановлення по пров.Дружби м. Кам’янкаДніпровська штучної дорожньої нерівності «лежачій поліцейський» та дорожні знаки «Пагорб» (2шт);  -придбання дорожних знаків;  - капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області | 288,701  293,750  299,682  21,336  159,261  51,096  35,434  53,718  62,398  11,942  42,609  38,808  29,449  27,853  29,239  21,140  19,390  1,890  10,878  17,668  24,640  89,194  28,805  11,487  7,021  11,837  10,500  14,000  27,475  44,423  14,810  34,254  21,336  25,370  370,704 | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  618,150 | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  226,842 | 288,701  293,750  299,682  21,336  159,261  51,096  35,434  53,178  62,398  11,942  42,609  38,808  29,449  27,853  29,239  21,140  19,390  1,890  10,878  17,668  24,640  89,194  28,805  11,487  7,021  11,837  10,500  14,000  27,475  44,423  14,810  34,254  24,336  25,370  1215,696 | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | -  -    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 288,701  293,750  299,682  21,336  159,261  51,096  35,434  53,178  62,398  11,942  42,609  38,808  29,449  27,853  29,239  21,140  19,390  1,890  10,878  17,668  24,640  89,194  28,805  11,487  7,021  11,837  10,500  14,000  27,475  44,423  14,810  34,254  24,336  25,370  1215,696 |
|  | **Разом за КП «Карат»** | **2252,098** | **618,150** | **226,842** | **3097,090** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3097,090** |
|  | **Разом:** | **2742,738** | **618,150** | **426,842** | **3787,730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3787,730** |

**Головний спеціаліст відділу**

**економічного розвитку,**

**інфраструктури та інвестицій Галина ВЕЛИКАНОВА**