Додаток 2

 до Програми будівництва, ремонту, утримання вулично –дорожньої мережі та підвищення безпеки руху на території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько – Дніпровської міської ради на 2020-2022 роки (розділ VII)

П Е Р Е Л І К

завдань і заходів реалізації Програми будівництва, ремонту, утримання вулично – дорожньої мережі та підвищення безпеки руху на території об’єднаної територіальної громади Кам’янсько –Дніпровської міської ради

на 2020-2022 роки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування заходу і завдання |  Орієнтовний обсяг фінансування,(тис. грн.) |
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | Разом 2020-2022 роки: |
| Місцевий бюджет | Районний бюджет | Держав ний бюджет | Разом: | Місцевий бюджет | Районний бюджет | Держав ний бюджет | Разом: | Місцевий бюджет | Районний бюджет | Держав ний бюджет | Разом: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **ТПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів», у т.ч.:**Кам’янсько-Дніпровське міське комунальное підприємство «Карат» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:- оплата послуг з грейдерування комунальних доріг м.Кам’янка-Дніпровська | **200,0**100,0 | **-** **-** | **-****-** | **200,0**100,0 | **-**- | **-****-** | **-****-** | **-****-** | **-**  - | **-**- | **-****-** | **-**- | **200,0**100,0 |
| Разом за КП «Карат» | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| Комунальне підприємство «АГРОЗНАМ’ЯНКА» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:- оплата послуг з грейдерування комунальних доріг с. Велика Знам’янка |   100,0 |  - | - | - | - | - | - | - | - | - |  - | - | 100,0 |
| Разом за КП «АГРОЗНАМ’ЯНКА» | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 2 | **ТПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», у т.ч.:**Комунальне підприємство «АГРОЗНАМ’ЯНКА» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:* - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Водяна с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний (ямковий) ремонт дороги провулку Гвардійський с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Олімпійська с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Степова с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Загородня с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Патріотів с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний (ямковий) ремонт дороги вулиці Калинова с.Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької бласті;
* - поточний ремонт дороги вулиці Лиманна с. Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області
 | **2542,738**14,00010,50016,80039,2004,20052,50027,440126,000 | **618,150**- - - - ---- | **426,842**-------200,000 |  **3587,730**14,00010,50016,80039,2004,20052,50027,440326,000 | --------- | --------- | --------- | --------- | ------  - - - | **-****-****-****-****-****-****-****-****-** | **-****-****-****-****-****-****-****-****-** | **-** - ------- | **3587,730**14,00010,50016,80039,2004,20052,50027,440326,000 |
|  | **Разом за КП «АГРОЗНАМ’ЯНКА»** |  **290,640** | **-** | **200,000** |  **490,640** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  **490,640** |
| 3 | Комунальне підприємство «Карат» Кам’янсько-Дніпровської міської ради:- капітальний ремонт дороги провулка між вул.Таврійська та вул.Молодіжна м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;- капітальний ремонт дороги по вул.Першотравнева від.№2 до №26 м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;- капітальний ремонт дороги вул.Лелюшенко м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;-встановлення по вул.Калинова м. Кам’янкаДніпровська штучної дорожньої нерівності «лежачій поліцейський» та дорожні знаки «Пагорб» (2шт);- капітальний ремонт дороги між пров. Мічуріна та вул. Лелюшенко м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;- поточний ремонт тротуару по вулиці Гоголя між буд.№5 та №7 м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;* - поточний ремонт дороги вулиці Зелена м. Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Щаслива м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги проспекту 9 Травня м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Калинова м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Чкалова м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Хуторська м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Гоголя м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулка Толстого м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний ремонт дороги вулиці Набережна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Лиманна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулок Мічурино м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулок Челюскіна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області;
* - поточний ремонт дороги вулиці Осіпенко м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулок Космічний м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулок Дружби м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулок Амурский м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Каховська м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Першотравнева м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулок Світлий м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги вулиці Зоряна м.Кам’янка-Дніпровська Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулку Приморський м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;**

- поточний ремонт дороги між вулицями Таврійська та Олександрівська м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області;* - поточний ремонт дороги провулку Виноградний м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулку Шульгіна м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулку Гвардійський м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області**;**
* - поточний ремонт дороги провулку Олега Кошового м.Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області;

-встановлення по пров.Дружби м. Кам’янкаДніпровська штучної дорожньої нерівності «лежачій поліцейський» та дорожні знаки «Пагорб» (2шт);-придбання дорожних знаків;- капітальний ремонт дороги вулиці Садова м. Кам’янка-Дніпровська, Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області | 288,701293,750 299,68221,336159,26151,09635,43453,71862,39811,94242,60938,80829,44927,85329,23921,14019,3901,89010,87817,66824,64089,19428,80511,4877,02111,83710,50014,00027,47544,42314,81034,25421,33625,370370,704 | ----------------------------------618,150 | ----------------------------------226,842 | 288,701293,750299,68221,336159,26151,09635,43453,17862,39811,94242,60938,80829,44927,85329,23921,14019,3901,89010,87817,66824,64089,19428,80511,4877,02111,83710,50014,00027,47544,42314,81034,25424,33625,3701215,696 | ------------------------ ---- ------ | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | ---------------------------------- | -- ------- - -- -- -------------------- | 288,701293,750299,68221,336159,26151,09635,43453,17862,39811,94242,60938,80829,44927,85329,23921,14019,3901,89010,87817,66824,64089,19428,80511,4877,02111,83710,50014,00027,47544,42314,81034,25424,33625,3701215,696 |
|  | **Разом за КП «Карат»** | **2252,098** | **618,150** | **226,842** | **3097,090** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3097,090** |
|  | **Разом:** | **2742,738** | **618,150** | **426,842** | **3787,730** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3787,730** |

**Головний спеціаліст відділу**

**економічного розвитку,**

**інфраструктури та інвестицій Галина ВЕЛИКАНОВА**